销售型生产企业 AI 数字化建设方案
软硬件一体化 · 私有本地部署 · 数据不出厂
客户：【客户名称】　服务商：【您的公司 / 顾问姓名】　日期：【提交日期】
一、执行摘要
· 一期（打基础，1–2 个月）：把分散数据收拢成"一本账"，让老板看明白去年赚在哪、亏在哪。
· 二期（提效率，2–3 个月）：本地 AI 自动出周报/月报、盯异常，释放人力。
· 三期（增利润，3–6 个月）：AI 预测备货与资金，真正帮老板省钱。
· 零风险落地：不碰客户现有 ERP/进销存，旁路部署，数据只出不进。
· 数据不出厂：全部模型跑在客户内网 EVO-X2 主机，敏感数据不离开办公室。
· 商务模式：一期一付、做一期看一期效果，老板决策压力小、回款节奏稳。
二、客户痛点与现状
· 数据散落各处：网店后台、Excel 台账、微信记录各管各的，对不上账。
· 看不清赚亏：想看"去年哪月卖得好、哪个 SKU 最赚"要人工拼表，慢且易错。
· 人力耗在重复劳动：财务/运营每周手动导出、透视、做图，没空做分析。
· 库存与现金流焦虑：缺货断供、积压占资金，老板心里没底。
· 想用 AI 但不会用：担心数据上云泄露、怕采购昂贵系统、怕折腾业务。
三、方案定位
· 旁路部署：在原有业务系统"旁边"独立搭一套 AI 数据分析与自动化辅助系统。
· 数据只出不进：从原系统（网店/进销存）只读导出，分析结果不回写，不影响现有流程。
· 私有本地运行：模型与数据库部署在客户内网主机，敏感经营数据不出厂。
· 轻量可演进：不强制替换 ERP，先见效再扩展，风险可控、投入可控。
· 管理层触达：看板 + 微信推送，老板手机即可看报告、收预警。
四、整体技术架构（四层 + 底层硬件）
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· 底层：硬件与系统 —— EVO-X2 128GB 统一内存主机 + Ubuntu 24.04 LTS。
· 第一层：数据层 —— SQLite 数据库 + Python 清洗脚本 + Chroma 向量知识库。
· 第二层：模型层 —— Ollama + Qwen3.6-35B 本地模型，DeepSeek V4 Flash 云端备用。
· 第三层：智能调度层 —— Hermes Agent 连接模型、工具与消息平台。
· 第四层：触达层 —— Streamlit 数据看板 + 微信/飞书/钉钉推送。
五、技术选型详解
5.1 底层：硬件与系统部署方案
核心选型逻辑：EVO-X2 的 128GB 统一内存 + 256GB/s 带宽，能在 2 万元预算内本地流畅运行 30B 级别模型，整机功耗约 100W，适合 24 小时开机。
	项目
	配置
	说明

	主机
	GMKtec EVO-X2（128GB 版）
	迷你主机，不占空间、静音，适合办公室环境

	内存
	128GB LPDDR5X 统一内存（可分 96GB 给 GPU）
	本地跑 35B MoE 模型 + 向量库 + 数据库够用

	存储
	2TB NVMe SSD × 2（系统盘/数据盘分离）
	系统盘装系统和模型，数据盘存数据库与日志

	操作系统
	Ubuntu 24.04 LTS
	对 AMD ROCm 支持最好，AI 性能比 Windows 高 20%–30%

	网络
	内网固定 IP + Tailscale
	用于远程巡检和系统更新

	备用方案
	DeepSeek V4 Flash API
	本地模型处理不了的复杂任务自动 fallback 到云端


5.2 第一层：数据层方案
· 数据库：SQLite 3，轻量零配置，单文件易备份迁移，支持 SQL 查询。
· 清洗脚本：Python（pandas + openpyxl），每月定时运行 Excel → 清洗 → 入库。
· 中间格式：Markdown 表格，AI 理解准确率最高的文本格式，便于人工核对。
· 向量知识库：Chroma（轻量级），存储产品手册、会议纪要，供 RAG 检索。
· 定时任务：cron（Linux 自带），每月 1 号自动运行清洗脚本，无需人工干预。
5.3 第二层：模型层方案
核心选型逻辑：Qwen3.6-35B-A3B 为 MoE 架构，激活仅 3B 参数，本地实测 25–35 Token/s，智商接近 Claude 3.5 Sonnet，完全本地运行，数据不出厂。
	组件
	技术选型
	说明

	本地推理引擎
	Ollama
	一行命令部署，兼容 OpenAI API 格式，管理方便

	主模型
	Qwen3.6-35B-A3B（4bit 量化版）
	智商约等于 Claude 3.5 Sonnet，速度 25–35 Token/s，占地约 20GB

	备用云端模型
	DeepSeek V4 Flash（API）
	处理超长文本或复杂推理，按量付费，月均成本低于 200 元

	嵌入模型
	bge-m3（本地）
	知识库向量化，纯本地运行，不依赖外网

	模型格式
	GGUF（llama.cpp 兼容）
	支持 CPU + GPU 混合推理，显存不足可 fallback 到内存


5.4 第三层：智能调度层方案
· 智能体框架：Hermes Agent，连接模型、工具、消息平台，作为系统"大脑"。
· Web 管理面板：Hermes Web UI，可视化配置模型、工具、知识库，查看 Token 消耗和日志。
· 工具定义：Python 函数注册为 Tools，让 AI 可以调用数据库查询、清洗脚本、发送报告。
· 消息网关：iLink Bot API（微信），让 AI 通过微信推送报告、接收指令。
· 国产开源框架，原生支持微信接入与工具调用，部署简单，适合 ToB 场景。
5.5 第四层：触达层方案
· 数据看板：Streamlit（Python），展示销售趋势、SKU 排行、区域分布、异常预警。
· 报表推送：Hermes Agent + 微信 Bot，每周一自动推送《经营简报》，图文并茂。
· 多通道：飞书/钉钉/企业微信（可选），走同一消息通道。
· 人工审核：每月 2 次远程巡检，检查系统日志、备份数据库、确认推送正常。
六、数据流转全链路
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数据从原系统"只出不进"：每月原始数据经清洗脚本进入 SQLite 数据库；AI（本地 Ollama + 云端备用 + 向量知识库）分析后生成看板与报表；最终通过微信推送给老板，人工审阅后执行决策。全程不影响客户现有业务流程。
七、三期建设路线
7.1 第一期：数据资产化（1–2 个月）
核心任务：打通数据孤岛，建立统一的数据看板。
· 数据清洗与入库：导出近 1–2 年网店销售数据（订单、SKU、区域、金额），清洗后存入 SQLite 数据库。
· 建立核心指标：固定计算口径（销售额、退货率、客单价、库存周转天数），让老板和各部门对"数据"有统一认知。
· 搭建基础看板：开发简单 Web 看板（Streamlit 或 Grafana），实时展示月度销售额趋势、SKU 排行榜、区域分布图。
· 交付物：标准化数据表结构文档、月度/年度销售数据看板（在线链接）、《公司数据资产盘点报告》。
· 验收标准：老板能随时登录看板，查看到去年任意月份的销售数据，且数据准确无误。
7.2 第二期：分析智能化（2–3 个月）
核心任务：接入 AI 模型，实现自动化分析和预警。
· 本地模型部署：在客户内部服务器（或 EVO-X2 主机）部署 Qwen3.6 等小模型，确保财务和客户数据不出厂。
· 自动化周报/月报：AI 自动读取数据库，每周一生成《经营简报》（含销量异动、库存预警），通过飞书/钉钉/微信推送。
· 异常归因分析：SKU 销量暴跌时，AI 自动关联时间段（是否缺货、是否被竞品跟价），给出"可能原因"建议。
· 交付物：本地 AI 模型推理服务、自动化周报/月报推送机器人、AI 异常预警逻辑配置文档。
· 验收标准：每月初老板在手机上收到上个月完整经营分析报告，重点异常项清晰标注。
7.3 第三期：决策自动化（3–6 个月）
核心任务：从"发现问题"升级到"给出方案"，并介入业务流程。
· 库存预测与补货建议：AI 根据历史销售和季节因子预测下月各 SKU 需求量，自动生成采购建议单（买多少、什么时候买）。
· 现金流模拟：输入下月预计支出和回款周期，AI 模拟现金流健康度，预警资金缺口。
· 选品及定价策略：结合外部市场数据（大盘走势），定期输出《SKU 优化建议》（淘汰哪些、主推哪些、降价清仓）。
· 交付物：智能库存预警与采购建议系统、现金流压力测试看板、SKU 生命周期管理报告。
· 验收标准：公司参考 AI 建议进行至少一次库存结构调整，并产生库存占用资金减少的可量化效果。
7.4 三期对比总览
	阶段
	周期
	核心目标
	关键交付
	老板获得感

	一期 数据资产化
	1–2 个月
	理清家底
	统一看板 + 数据资产报告
	看明白赚亏

	二期 分析智能化
	2–3 个月
	提效率
	本地 AI + 自动周报 + 预警
	AI 分析师盯盘

	三期 决策自动化
	3–6 个月
	增利润
	预测补货 + 现金流模拟
	商业大脑给方案


八、成本估算（仅硬件/云，不含服务费）
	项目
	预估金额（人民币）
	备注

	主机硬件（EVO-X2 128GB）
	15,000 – 18,000 元
	一次投入，含 2TB SSD

	备用配件（额外 2TB SSD 等）
	1,000 – 2,000 元
	数据备份和冗余

	云端 API（DeepSeek Flash）
	100 – 200 元/月
	仅复杂任务触发，日常主要用本地模型

	网络/域名（如需公网访问）
	0 – 500 元/年
	可选项，非必需


说明：以上为硬件与云资源成本估算，实施服务费由服务商与客户另行协商确定，按一期一付、验收后付款。
九、客户需配合准备清单
	序号
	内容
	说明

	1
	近 1–2 年网店销售数据（Excel/CSV）
	用于清洗和导入数据库

	2
	公司产品手册/商品台账（Excel）
	补充 SKU 维度信息（品类、成本、建议售价）

	3
	一台能联网的电脑 / 一个不用的手机号
	用于微信 Bot 登录和远程维护通道

	4
	内网 WiFi 或有线网络
	固定内网 IP 用于远程维护（可用 Tailscale 替代）


十、服务价值与下一步行动
10.1 服务价值（三句话）
· 第一期：我把你家散落各处的数据收拢成"一本账"，让你看明白钱花哪去了。
· 第二期：我给你配个"AI 数据分析师"，24 小时盯着数据，出问题第一时间告诉你。
· 第三期：我给你装上"AI 商业大脑"，不仅告诉你哪有问题，还告诉你怎么办，甚至模拟办了之后会怎样。
· 复制扩张：样板跑通后，同一套架构可快速复制到同类销售型生产企业，边际成本极低。
10.2 下一步行动
· 建议从一期起步：先交付"一本账"看板，2 个月内见效。
· 我方动作：① 拉取贵司近 1–2 年销售数据做样例清洗；② 部署 EVO-X2 演示环境；③ 输出首版看板。
· 贵司配合：提供销售数据/台账、准备一台不用的手机、确认内网接入。
· 确认即启动：签订一期合作，按里程碑验收付款。
· 联系人：【您的姓名 / 微信】
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